Definición Proyecto APT Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Luciano Zambrano, Joaquin Herrera, Felipe Cayún |
| --- | --- |
| Rut | 20190961-9, 21.446.000-9, 20.464.883-2 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SentinelAI: Plataforma de apoyo al análisis y priorización de hallazgos de seguridad web mediante inteligencia artificial local. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; gestión de proyectos informáticos; aseguramiento de la calidad del software; diseño e implementación de modelos de datos; integración e implantación de soluciones tecnológicas. |
| Competencias | • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto SentinelAI surge frente a la dificultad que enfrentan los equipos de desarrollo y de seguridad al revisar los resultados generados por herramientas de análisis dinámico de seguridad de aplicaciones web (DAST). Estos escáneres producen un elevado volumen de alertas técnicas, muchas de ellas duplicadas, de baja prioridad o expresadas en un lenguaje difícil de interpretar para perfiles no especializados. Esto genera fatiga de alertas, aumenta el tiempo de análisis y dificulta la elaboración de informes comprensibles para la toma de decisiones. Esta problemática es altamente relevante para el campo laboral de la informática, particularmente en organizaciones que desarrollan o mantienen aplicaciones web, donde la seguridad debe incorporarse progresivamente al ciclo de vida del software bajo enfoques DevSecOps. Las vulnerabilidades no gestionadas afectan directamente la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. El proyecto se sitúa en un contexto académico, dentro de un laboratorio local, aislado y autorizado, utilizando aplicaciones deliberadamente vulnerables desplegadas en contenedores. Los beneficiarios simulados son equipos de desarrollo, analistas de calidad y estudiantes que requieren comprender y gestionar resultados de análisis de seguridad sin depender exclusivamente de reportes técnicos extensos y heterogéneos. Como aporte de valor, SentinelAI permite centralizar hallazgos de distintas herramientas, normalizarlos en un formato común, conservar la evidencia original, priorizarlos y presentarlos mediante un dashboard y reportes. La inteligencia artificial local se utiliza únicamente como apoyo para explicar, clasificar y recomendar medidas de remediación sobre hallazgos ya detectados por los escáneres, evitando que la herramienta invente vulnerabilidades y asegurando la trazabilidad del proceso. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma web que centralice, normalice, enriquezca, priorice y visualice hallazgos de seguridad obtenidos desde herramientas de escaneo, operando exclusivamente en un laboratorio controlado. La solución utiliza OWASP ZAP como escáner principal sobre una aplicación web deliberadamente vulnerable, inicialmente OWASP Juice Shop, desplegada de forma local mediante Docker. Los resultados del escaneo son ejecutados o importados desde un backend desarrollado en Python con FastAPI, normalizados a un formato JSON común y almacenados en una base de datos PostgreSQL. Cada hallazgo conserva el resultado original entregado por el escáner (campo raw_finding), lo que asegura trazabilidad y permite la validación humana posterior. La plataforma integra inteligencia artificial local mediante Ollama para enriquecer cada hallazgo con una explicación, una categoría referencial del OWASP Top 10, una recomendación de remediación, una prioridad sugerida y un nivel de confianza, empleando salida estructurada con JSON Schema como medida anti-alucinación. La IA no ejecuta ataques ni detecta vulnerabilidades de forma autónoma. Finalmente, la información se presenta en un dashboard web que permite visualizar los hallazgos por criticidad, fuente, estado y categoría, además de generar un reporte técnico y registrar la validación manual de una muestra de resultados. Quedan fuera de alcance el escaneo de sitios públicos, redes institucionales o infraestructura de terceros, así como la explotación automática de vulnerabilidades. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con las cuatro competencias seleccionadas del perfil de egreso. En primer lugar, respecto de realizar pruebas de certificación de productos y procesos, el proyecto exige diseñar y aplicar un plan de pruebas funcionales, de integración y de validación de datos, además de contrastar una muestra de hallazgos enriquecidos con una revisión manual, aplicando buenas prácticas de la industria como el marco de referencia OWASP. Los resultados de estas pruebas se utilizan para desarrollar mejoras sobre el producto. En segundo lugar, respecto de gestionar proyectos informáticos, el equipo debe planificar y controlar actividades, recursos, riesgos, tiempos y responsabilidades, ofreciendo alternativas técnicas fundamentadas (por ejemplo, alcance mínimo viable versus funcionalidades opcionales, o selección de modelo de IA según recursos disponibles). El control se realiza mediante plan de trabajo, carta Gantt, revisiones semanales y uso de GitHub. En tercer lugar, respecto de construir modelos de datos, la solución requiere diseñar e implementar un modelo relacional escalable en PostgreSQL para persistir escaneos, objetivos de laboratorio, hallazgos normalizados, evidencia cruda, enriquecimientos de IA, estados de validación y reportes, considerando su evolución mediante migraciones. Finalmente, respecto de desarrollar una solución de software, el proyecto implica construir, integrar e implantar un sistema compuesto por frontend, API REST, base de datos, contenedores Docker, escáneres de seguridad e inteligencia artificial local, aplicando técnicas que sistematizan el desarrollo y el mantenimiento, como control de versiones, documentación técnica, arquitectura modular y despliegue reproducible. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se orientan al desarrollo web fullstack, la construcción de APIs, el diseño de aplicaciones escalables, la integración de servicios y la incorporación progresiva de prácticas DevOps y DevSecOps. Mi experiencia previa se concentra en tecnologías como React, Next.js, TypeScript, Java con Spring Boot, Express, bases de datos relacionales, control de versiones con Git y despliegue de aplicaciones web. El Proyecto APT refleja estos intereses porque me permite asumir el diseño e implementación del backend, la normalización de resultados, la integración de componentes y la construcción del dashboard, aplicando mis conocimientos de desarrollo de software en un dominio complementario como la ciberseguridad de aplicaciones web. Realizar este proyecto contribuye a mi desarrollo profesional en tres sentidos. Primero, fortalece mi perfil técnico en backend, modelado de datos y contenedores. Segundo, me permite comprender cómo los equipos de desarrollo incorporan controles de seguridad y validación dentro del ciclo de vida del software, competencia cada vez más demandada en el mercado laboral. Tercero, genera un producto demostrable para mi portafolio profesional, útil para postular a roles de desarrollo backend, fullstack, integración de sistemas y platform engineering. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar dentro del semestre porque se basa íntegramente en herramientas open source y en tecnologías accesibles para el equipo. El laboratorio se implementa con Docker y Docker Compose, permitiendo levantar de manera reproducible la aplicación vulnerable, la base de datos PostgreSQL, el backend FastAPI y el servicio de inteligencia artificial local mediante Ollama, sin requerir infraestructura externa ni licencias. El desarrollo se organiza de forma incremental, priorizando un producto mínimo viable: ejecución o importación de resultados de OWASP ZAP, normalización de hallazgos, almacenamiento en PostgreSQL y visualización en un dashboard. Posteriormente se incorporan el enriquecimiento con IA local, la deduplicación por reglas, los reportes y, de manera opcional, la integración de Nikto. Factores facilitadores: disponibilidad de herramientas gratuitas y documentadas; existencia de aplicaciones deliberadamente vulnerables diseñadas para aprendizaje; experiencia previa del equipo en desarrollo web y bases de datos; apoyo de un compañero que realiza su práctica profesional en el área de ciberseguridad; y uso de GitHub para colaboración. Factores obstaculizadores y mitigación: la curva de aprendizaje en ciberseguridad se mitiga acotando el alcance a OWASP ZAP y Juice Shop; la complejidad de configuración de contenedores se mitiga versionando el archivo de Docker Compose y documentando el procedimiento; las limitaciones de hardware para ejecutar el modelo de IA local se mitigan evaluando modelos más ligeros y realizando pruebas tempranas; la heterogeneidad de formatos de los escáneres se mitiga definiendo un contrato JSON interno independiente de cada herramienta; y la disponibilidad horaria del equipo se gestiona mediante reuniones semanales y distribución explícita de responsabilidades. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web desplegada en un laboratorio controlado que permita centralizar, normalizar, analizar, priorizar y visualizar hallazgos de seguridad obtenidos desde herramientas de escaneo web, utilizando inteligencia artificial local como apoyo para su interpretación y reporte. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Implementar un laboratorio local y reproducible mediante Docker Compose que integre una aplicación web deliberadamente vulnerable y los servicios necesarios para la plataforma. 2. Integrar la ejecución o importación de resultados de OWASP ZAP sobre la aplicación de laboratorio autorizada. 3. Diseñar e implementar un modelo de datos en PostgreSQL para almacenar escaneos, hallazgos, evidencias originales, análisis de IA y estados de validación. 4. Normalizar los resultados obtenidos desde los escáneres a un formato JSON común que asegure la trazabilidad hacia la evidencia original. 5. Desarrollar una API backend en FastAPI para gestionar escaneos, hallazgos, análisis, validaciones y generación de reportes. 6. Integrar un modelo de inteligencia artificial local mediante Ollama para generar explicaciones, recomendaciones, prioridades sugeridas y clasificación referencial según OWASP Top 10 a partir de los hallazgos existentes. 7. Implementar un dashboard web que permita visualizar los hallazgos por criticidad, estado, herramienta de origen y categoría de seguridad. 8. Diseñar y aplicar pruebas funcionales, de integración y de validación de resultados para verificar el funcionamiento y la trazabilidad de la plataforma. 9. Generar un reporte técnico a partir de los hallazgos procesados y validados. 10. Documentar la arquitectura, instalación, uso, limitaciones, resultados de validación y consideraciones éticas y legales del proyecto. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El Proyecto APT se desarrollará mediante una metodología ágil e incremental, organizada en ciclos semanales de planificación, desarrollo, revisión y ajuste, complementada con prácticas de ingeniería de software como control de versiones, revisión de código mediante pull requests y documentación continua. Esta metodología permite construir primero un producto mínimo viable y agregar funcionalidades según la disponibilidad de tiempo, los resultados de las pruebas y los riesgos identificados. Etapa 1 – Definición y diseño (semanas 1 a 4): se definen el problema, el alcance, los requisitos funcionales y no funcionales, los criterios de seguridad y las normas éticas de operación. Se diseña la arquitectura de la solución y el modelo de datos preliminar, y se configura el repositorio en GitHub junto al laboratorio aislado en Docker Compose con la aplicación deliberadamente vulnerable. Etapa 2 – Flujo principal de datos (semanas 4 a 8): se implementa la obtención o importación de resultados de OWASP ZAP, la normalización de hallazgos a un JSON común, el almacenamiento en PostgreSQL y la exposición de la información mediante una API REST. Cada resultado conserva la evidencia original del escáner para mantener trazabilidad. Etapa 3 – Enriquecimiento con IA local (semanas 8 a 11): se desarrolla la integración con Ollama. El modelo procesa los hallazgos de manera individual y entrega una salida estructurada validada mediante JSON Schema, con restricciones explícitas que limitan su función a explicar, clasificar, priorizar y recomendar medidas de remediación basadas solo en la evidencia entregada. En paralelo se implementan reglas deterministas de deduplicación y correlación. Etapa 4 – Visualización, pruebas y cierre (semanas 9 a 18): se implementa el dashboard web y la generación de reportes, se ejecuta el plan de pruebas funcionales, de integración y de validación manual de una muestra de hallazgos, se aplican mejoras derivadas de los resultados y se elabora la documentación técnica, el informe final y la defensa del proyecto. Funciones, tareas y responsabilidades del equipo: - Joaquin Herrera – Arquitectura de Datos e IA Local: Diseño e implementación del modelo relacional en PostgreSQL, gestión de migraciones de base de datos, integración del motor de inferencia local mediante Ollama, diseño de prompts y definición del esquema JSON estricto (JSON Schema) para garantizar salidas estructuradas y mitigar alucinaciones. - Luciano Zambrano – Capa de Aplicación y Dashboard: Desarrollo de la API REST con FastAPI (construcción de endpoints, controladores y lógica de consulta), transformación y normalización de hallazgos hacia el contrato interno, e implementación del dashboard interactivo en React/Next.js (filtros por criticidad, vistas de triaje y visualización de evidencia técnica). - Felipe Cayun – Infraestructura, Escáneres y Aseguramiento de Calidad: Configuración y orquestación del laboratorio aislado mediante Docker Compose (despliegue local de OWASP Juice Shop y servicios base), configuración y ejecución de escaneos con OWASP ZAP, diseño del plan de pruebas funcionales y de integración, y validación manual de hallazgos para certificar la trazabilidad del dato crudo. Equipo completo: Levantamiento de requisitos, planificación y control del cronograma, gestión de riesgos, control de versiones mediante Git y GitHub (flujo de trabajo con ramas, issues y pull requests), documentación técnica continua, elaboración de informes de avance y final, y preparación de la defensa del proyecto. La coordinación se realiza mediante reuniones semanales de seguimiento, administración de tareas en un tablero de GitHub (GitHub Projects / Issues) y registro de decisiones técnicas en el repositorio, lo que permite controlar el avance y ofrecer alternativas fundamentadas ante desviaciones del plan.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de definición y arquitectura | Documento con problema, alcance, requisitos funcionales y no funcionales, diagrama de arquitectura, modelo de datos preliminar, riesgos y plan de trabajo. | Da cuenta de la planificación del proyecto informático, la pertinencia con el perfil de egreso y la gestión de recursos y riesgos. |
| Avance | Repositorio GitHub y bitácora de trabajo | Repositorio con ramas, commits, pull requests, issues, README y registro de decisiones técnicas y tareas. | Evidencia la colaboración, el control de versiones y la sistematización del proceso de desarrollo y mantenimiento. |
| Avance | Laboratorio en Docker Compose | Archivo docker-compose.yml versionado y evidencia de ejecución local de la aplicación vulnerable, PostgreSQL y el backend inicial. | Comprueba la implementación de un entorno reproducible, aislado y autorizado, requisito ético y técnico del proyecto. |
| Avance | Modelo de datos y API inicial | Diagrama entidad-relación, migraciones SQL, endpoints documentados y pruebas básicas de la API. | Demuestra el diseño e implementación de un modelo de datos escalable y la construcción de servicios de software. |
| Avance | Importador y normalizador de resultados | Código del importador de OWASP ZAP, ejemplos de entrada, JSON normalizado y evidencia de persistencia en base de datos. | Evidencia la integración de componentes, la transformación de datos y la trazabilidad de cada hallazgo hacia su evidencia original. |
| Final | Dashboard funcional | Interfaz web con listado de hallazgos, filtros, vista de detalle con evidencia, criticidad, estado y métricas. | Evidencia la construcción e integración de una solución de software orientada al usuario final. |
| Final | Módulo de análisis con IA local | Código de integración con Ollama, esquema JSON de salida, y ejemplos de entradas y salidas validadas. | Demuestra la implementación responsable de IA como apoyo a la interpretación de hallazgos, con controles anti-alucinación. |
| Final | Reporte técnico generado por la plataforma | Documento exportado con resumen del escaneo, hallazgos, evidencia, prioridad y recomendaciones de remediación. | Demuestra que la plataforma transforma resultados técnicos dispersos en información útil, priorizada y trazable. |
| Final | Plan de pruebas y resultados | Casos de prueba funcionales, de integración y de validación manual, resultados esperados y obtenidos, incidencias y mejoras aplicadas. | Evidencia el diseño y aplicación de pruebas de certificación del producto y del proceso, y la mejora del producto a partir de sus resultados. |
| Final | Documentación técnica y presentación final | Manual de instalación, manual de uso, arquitectura final, limitaciones, consideraciones éticas y legales, y presentación de defensa. | Permite verificar la implantación y mantenibilidad de la solución, así como la comunicación técnica del equipo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento y definición del proyecto | Definir problema, alcance, requisitos, roles, riesgos, criterios de éxito y normas éticas de operación. | Plantilla APT, reuniones de equipo, GitHub, documentación OWASP | Semanas 1 a 2 | Todo el equipo | Facilitador: propuesta y herramientas ya identificadas. Obstáculo: alcance excesivo. Mitigación: definir MVP y funcionalidades opcionales. |
| Desarrollar una solución de software | Diseño de arquitectura | Definir componentes, flujos de datos, contratos de API, modelo de datos preliminar y estrategia de despliegue. | Herramientas de diagramación, FastAPI, PostgreSQL, Docker, GitHub | Semanas 2 a 4 | Joaquin Herrera y equipo | Obstáculo: integración de múltiples componentes. Mitigación: arquitectura modular y pruebas por componente. |
| Desarrollar una solución de software | Configuración del laboratorio | Levantar OWASP Juice Shop y servicios base con Docker Compose, restringiendo la red y los accesos a localhost. | Docker, Docker Compose, OWASP Juice Shop | Semanas 3 a 5 | Felipe Cayún | Facilitador: imágenes Docker oficiales disponibles. Obstáculo: errores de configuración. Mitigación: configuración versionada y documentada. |
| Realizar pruebas de certificación | Obtención de resultados de escaneo | Ejecutar o importar resultados autorizados de OWASP ZAP sobre la aplicación de laboratorio. | OWASP ZAP, Juice Shop, Docker | Semanas 4 a 6 | Felipe Cayún | Obstáculo: curva de aprendizaje de ZAP. Mitigación: iniciar con escaneo pasivo y usar resultados de prueba. |
| Construir modelos de datos | Diseño e implementación de la base de datos | Crear el modelo relacional para escaneos, hallazgos, evidencias, análisis de IA, estados y reportes. | PostgreSQL, migraciones, diagrama entidad-relación | Semanas 4 a 7 | Joaquin Herrera | Facilitador: buenas prácticas de modelado relacional. Obstáculo: cambios en el modelo. Mitigación: uso de migraciones versionadas. |
| Desarrollar una solución de software | Backend y normalización de hallazgos | Implementar la API REST, la importación de resultados y su transformación a un JSON común trazable. | Python, FastAPI, PostgreSQL, JSON Schema | Semanas 5 a 9 | Luciano Zambrano | Obstáculo: formatos heterogéneos de los escáneres. Mitigación: comenzar solo con ZAP y definir un contrato interno. |
| Desarrollar una solución de software | Integración de inteligencia artificial local | Implementar el enriquecimiento estructurado de hallazgos: explicación, categoría OWASP, prioridad y recomendación. | Ollama, modelo local, JSON Schema, FastAPI | Semanas 7 a 11 | Joaquín Herrera | Obstáculo: recursos de hardware limitados. Mitigación: pruebas tempranas y evaluación de modelos más ligeros. |
| Desarrollar una solución de software | Correlación y priorización | Implementar reglas deterministas de deduplicación, agrupación de hallazgos y priorización de riesgo. | Python, PostgreSQL, casos de prueba | Semanas 8 a 12 | Joaquín Herrera y Luciano Zambrano | Obstáculo: falsos positivos ambiguos. Mitigación: no descartar hallazgos automáticamente; validación humana. |
| Desarrollar una solución de software | Dashboard y generación de reportes | Implementar visualización de métricas, filtros, detalle de hallazgos y exportación del reporte técnico. | React o Next.js, API REST, librería de gráficos | Semanas 9 a 13 | Luciano Zambrano y Felipe Cayún | Facilitador: experiencia del equipo en desarrollo web. Obstáculo: falta de tiempo. Mitigación: priorizar vistas esenciales. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas, validación y mejoras | Ejecutar pruebas funcionales, de integración y de datos, validar manualmente una muestra de hallazgos y aplicar mejoras. | Casos de prueba, laboratorio, planilla de validación | Semanas 12 a 16 | Todo el equipo | Obstáculo: resultados ambiguos. Mitigación: registrar criterios de revisión y trazabilidad de la evidencia. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación, informe final y defensa | Elaborar manuales de instalación y uso, documentar resultados y limitaciones, y preparar la presentación final. | Documentación, repositorio GitHub, presentación | Semanas 14 a 18 | Todo el equipo | Obstáculo: concentración de tareas al cierre. Mitigación: documentar de forma continua desde la semana 1. |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición de problema, alcance y normas éticas | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos, roles, riesgos y planificación | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos preliminar |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de repositorio y Docker Compose |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento del laboratorio (Juice Shop) |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración y obtención de resultados de OWASP ZAP |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e implementación de base de datos PostgreSQL |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend e importador de resultados |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normalización y trazabilidad de hallazgos |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de IA local con Ollama |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de correlación, deduplicación y priorización |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard y visualización de hallazgos |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Generación de reporte técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales y de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Validación manual de hallazgos y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Documentación técnica y manuales |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  |
| Informe final, presentación y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |

9. Resumen

SentinelAI es una plataforma web de apoyo al análisis y priorización de hallazgos de seguridad en aplicaciones web, diseñada para operar exclusivamente en un laboratorio local, aislado y autorizado. La solución integra los resultados obtenidos desde herramientas de análisis dinámico de seguridad, inicialmente OWASP ZAP, ejecutadas sobre una aplicación deliberadamente vulnerable desplegada mediante contenedores Docker. Los hallazgos son normalizados a un formato JSON común, almacenados en una base de datos PostgreSQL y presentados mediante un dashboard web desarrollado por el equipo.

El proyecto incorpora inteligencia artificial local mediante Ollama para generar explicaciones, recomendaciones de remediación, prioridades sugeridas y una clasificación referencial basada en el OWASP Top 10, utilizando salida estructurada validada con JSON Schema. La inteligencia artificial no se utiliza para atacar sistemas ni para detectar vulnerabilidades de forma autónoma: su función es interpretar información previamente identificada por los escáneres, conservando siempre la evidencia original y la trazabilidad del hallazgo. La plataforma busca reducir la fatiga de alertas, la duplicación de resultados y la complejidad técnica de los reportes de seguridad. El desarrollo se realiza mediante una metodología ágil e incremental, utilizando Docker Compose, FastAPI, PostgreSQL, tecnologías web y control de versiones con GitHub.

Palabras clave: seguridad de aplicaciones web, DAST, OWASP, inteligencia artificial local, trazabilidad, DevSecOps.

10. Conclusiones Individuales

Luciano Zambrano:

Definir el proyecto SentinelAI me permitió aplicar mi experiencia en desarrollo fullstack a un entorno de ciberseguridad, asumiendo la construcción de la capa de aplicación y la experiencia de usuario. Mi contribución técnica se centra en el desarrollo de la API backend con Python y FastAPI (encargada de exponer los endpoints y orquestar el flujo de datos), así como en la implementación del dashboard interactivo utilizando React/Next.js para la visualización, filtrado y presentación clara de los hallazgos de seguridad.

Durante este proceso comprendí que la usabilidad y la integración entre capas son críticas en herramientas de seguridad: un escáner puede detectar vulnerabilidades, pero si los datos crudos no se estructuran mediante servicios limpios ni se presentan de forma intuitiva, se genera fatiga de alertas y se pierde tiempo en el triaje. Mi rol consiste precisamente en ser el puente entre los datos procesados y el usuario final, asegurando que la interfaz consuma eficientemente la API y permita revisar la evidencia técnica sin fricciones.

Esta experiencia fortalece directamente mi perfil profesional en el desarrollo web moderno, consolidando el trabajo coordinado entre un backend ágil y un frontend componentizado. Al mismo tiempo, me entrega un proyecto práctico y defendible para mi portafolio, demostrando capacidad para integrar servicios y resolver problemas de visualización de datos complejos en una solución de software funcional.

Joaquin Herrera:

La definición de SentinelAI me permitió profundizar en dos áreas críticas para el desarrollo de software moderno: el modelado de datos persistente y la integración controlada de modelos de lenguaje locales. Mi contribución en el proyecto se enfoca en el diseño e implementación del modelo relacional en PostgreSQL, asegurando la correcta estructura para almacenar escaneos, evidencias crudas y estados de remediación. Así como en la integración del motor de inferencia local mediante Ollama.

Un aprendizaje técnico fundamental durante esta etapa fue el diseño de mecanismos anti-alucinación. Comprender que un LLM no debe operar de forma libre en ciberseguridad me llevó a estructurar el uso de JSON Schema estricto para forzar respuestas predecibles, limitando la IA a clasificar y recomendar sobre datos ya existentes. Este balance entre persistencia relacional íntegra y consumo determinista de IA representó el mayor desafío de diseño de mi área.

Esta experiencia refuerza directamente mis competencias en arquitectura de datos, integración de microservicios y despliegue de soluciones con privacidad desde el diseño. Aportar a SentinelAI desde este rol me entrega una base sólida para proyectarme profesionalmente hacia áreas de ingeniería de datos y desarrollo backend especializado.

Felipe Cayun:

Definir SentinelAI significó asumir la responsabilidad sobre el entorno de ejecución, la obtención de datos de seguridad y el aseguramiento de la calidad de la plataforma. Mi aporte principal se centra en la configuración del laboratorio aislado mediante Docker Compose (orquestando Juice Shop y las herramientas base), la automatización de escaneos mediante OWASP ZAP y el diseño del plan de pruebas funcionales y de validación manual.

En este proceso comprendí la rigurosidad ética y técnica que exige la ciberseguridad: operar dentro de un entorno deliberadamente vulnerable y restringido a localhost no fue solo una decisión técnica, sino una garantía de cumplimiento con la normativa legal (Ley 21.459). Asimismo, definir la metodología de pruebas para verificar que la plataforma no altere los hallazgos originales (raw_finding) me permitió conectar las buenas prácticas de QA con la certificación de procesos de software.

Este trabajo consolida mi perfil en áreas de infraestructura, DevSecOps y aseguramiento de calidad, demostrando cómo la sistematización de pruebas y la gestión controlada de entornos locales son indispensables para construir productos de software robustos y verificables en el ámbito laboral.

11. Conclusión grupal

El desarrollo de la definición de SentinelAI exigió articular de manera coordinada distintas disciplinas de la informática: desarrollo de software, modelado de bases de datos, despliegue de infraestructura, pruebas de seguridad e inteligencia artificial. Inicialmente, abordar la ciberseguridad representó un desafío debido a los distintos niveles de experiencia técnica en el equipo; sin embargo, delimitar un alcance acotado, ético y medible transformó el proyecto en un entorno de aprendizaje viable.

La decisión de operar estrictamente dentro de un laboratorio local aislado y sobre aplicaciones deliberadamente vulnerables fue fundamental. Esta restricción técnica garantiza que el proyecto respete el marco normativo nacional sobre delitos informáticos (Ley 21.459) y protege sistemas o redes de terceros. Asimismo, el equipo comprendió que la confiabilidad de una solución asistida por IA radica en conservar la evidencia original (raw_finding), validar contractualmente las respuestas y mantener siempre el criterio y la validación humana en las decisiones críticas de remediación.

12. Referencias

Docker Inc. (s.f.). Docker documentation. https://docs.docker.com/

FastAPI. (s.f.). FastAPI documentation. https://fastapi.tiangolo.com/

Ollama. (s.f.). Ollama documentation: structured outputs. https://github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/api.md

OWASP Foundation. (s.f.). OWASP Juice Shop. https://owasp.org/www-project-juice-shop/

OWASP Foundation. (s.f.). OWASP Top 10. https://owasp.org/www-project-top-ten/

OWASP Foundation. (s.f.). OWASP ZAP (Zed Attack Proxy). https://www.zaproxy.org/docs/

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2022). Ley 21.459: Establece normas sobre delitos informáticos. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1177743